关于开展深市港股通按金优化项目

2022年5月14日全网测试的通知

各结算参与机构：

为进一步完善结算风险防范措施，提高按金的精细化管理水平，香港结算拟对港股按金计算模型进行调整。根据主场原则，内地港股通业务按金计算模型需要相应调整。对此，中国证券登记结算有限责任公司于2022年4月8日发布了关于《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则(2022年4月征求意见稿)》征求意见的通知。为确保相关业务的顺利开展，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2022年5月14日组织全网测试，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 香港中央结算公司

- 深圳证券通信有限公司

- 证券公司

- 基金公司

- 托管银行

- 其他相关单位

- 测试内容

本次测试内容主要为中国结算深圳分公司对参与人使用新按金模型，根据香港结算T日提供的T-1日按金风险参数档案，结合参与人未交收头寸（包括公司行为头寸）、证券担保品情况，计算参与人应缴纳按金金额。各参测机构应根据自身需求申报港股通证券买入或卖出，形成用于计算按金的未交收头寸，并确保日终可以正常接收及处理按金清算数据。

港股通系统模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年5月14日）。

- 测试时间

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年5月14日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年5月14日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-17:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据准备

本次测试以2021年5月13日（星期五）港股通系统所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。

- D-COM系统在2022年5月14日期间属于测试环境，2022年5月14日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年5月14日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年5月14日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年5月16日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

2.各参测单位应在2022年5月14日19:00前提交全网测试反馈表（见附件1）。请参测单位将全网测试反馈表通过邮件发送至szjsb@chinaclear.com.cn邮箱，邮件主题为：“深市港股通按金优化项目2022年5月14日全网测试反馈”。

七、测试联系电话：

业务咨询电话：0755-21899208

技术咨询电话：0755-25946080

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年5月11日

附件1

# 深市港股通按金优化项目全网测试反馈表

| 结算参与人代码 |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 测试完成情况： □通过 □失败 （注：无相关业务或评估不影响业务开展的视为测试通过） 测试完成情况为失败时的情况说明： |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
|  | 按金清算数据接收及处理 |  | □通过 □失败 （注：无相关业务或评估不影响业务开展的视为测试通过） |  |